Compte rendu de Réunion

Jeu d’Othello	Réunion du 04/05/2021
En présence de : / Corinne SERVIERES / David SIMONIN / Maxime MOSKALYK / Yohann MAY / Théo MICHELLON
Objet : Seconde réunion pour faire la mise au point sur le début du projet

Date de diffusion : 08/05/2021	Emetteur : Simon Launay
Diffusé à toutes les personnes en rapport avec ce projet

Compte rendu : / Les objectifs du précèdent rendez-vous ont été remplis, le diagramme de cas d’utilisation et le diagramme de classe sont visibles dans les documents liés. / Concernant Java FX nous avons prit la décision de réaliser le Jeu D’othello sur console en premier lieu et éventuellement plus tard faire une interface graphique. / Le groupe a commencé à programmer : / Le plateau de départ / Le pion et ses quelques méthodes de base / Concernant le développement nous passons sur un modèle itératif.

N°	Actions à entreprendre	Responsable(s)	Echéance
1	Débuter le plan projet	Groupe	12/05/2021
2	Débuter le plan dossier	Groupe	12/05/2021
3	Programmer Gestion Interface (Optionnel)	Groupe	12/05/2021
4	Pouvoir faire une partie en posant les pions	Groupe	12/05/2021

Documents liés :

Prochaine réunion : 12/05/2021