Compte rendu de Réunion

Jeu d’Othello	Réunion du 19/05/2021
En présence de : / Corinne SERVIERES / David SIMONIN / Maxime MOSKALYK / Yohann MAY / Théo MICHELLON
Objet : Quatrième réunion pour faire la présentation du 2-ème prototype

Date de diffusion : 21/05/2021	Emetteur : Simon Launay
Diffusé à toutes les personnes en rapport avec ce projet

Compte rendu : / Durant cette réunion Madame Servieres a commencé par signer tous les comptes rendus des réunions précédentes, et ensuite a corrigé les descriptions écrites des cas d’utilisations et a proposé des modifications. / Ensuite le groupe a présenté le second prototype du jeu Othello et madame Servieres a fait les suggestions suivantes qui avaient déjà été pensée par le groupe : / Afficher qui doit jouer / Afficher qui a gagné à la fin de la partie en plus des scores / Pouvoir voir sur les consoles qui a joué en remontant, donc délimiter par une ligne chaque action des joueurs / Ensuite madame Servieres a proposé de rajouter dans le dossier code les statistiques du mode de jeu OrdinateurContreOrdinateur avec un ordinateur qui a une difficulté plus importante ou égale pour voir si l’on observe une trop grosse différence de victoire par rapport à la difficulté des deux ordinateurs. / Pour finir madame Servieres nous a conseillé de continuer à bien soigner le code : pas de méthodes trop longues, pas de return dans les boucles, bien commenter… / Et pour finir madame Servieres a répondu aux questions du groupe sur la fin du projet, soutenances, plan dossier, démonstrations.

N°	Actions à entreprendre	Responsable(s)	Echéance
1	Corriger les descriptions écrites	Groupe	26/05/2021
2	Guide d’utilisation du jeu d’Othello	Groupe	26/05/2021
3	Vérifier le code	Groupe	26/05/2021
4	Terminer la programmation	Groupe	26/05/2021

Documents liés : / Le second prototype du jeu d’Othello / Les descriptions des cas d’utilisation / Les précédents comptes rendus

Prochaine réunion : 26/05/2021